|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: Глава сельского поселения СаранпаульП.В. Артеев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г | Утверждаю:Заместитель главы Березовского районаС.Н.Титов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.М.П. |

План мероприятий

по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов сельского поселения Саранпауль на 2019 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Характеристика мероприятия | Плановые сроки реализации (мм. гг.) | Стоимость работтыс. рублей | Информация о планируемом объеме замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2019 году по каждому мероприятию и в целом по муниципальному образованию, в %  | Информация об использовании ресурсо- и энергосберегающего оборудования, а также труб с нормативными сроками эксплуатации 30 и более лет при осуществлении работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Наименование | ед. изм. | кол-во | начало | завершение | Итого,в т. ч. | Бюджет автономногоокруга | Местныйбюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения ( с заменой ветхих сетей) по ул. Советская в с. Саранпауль | м/п. | тепло 200вода 200 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 2 184,00000 | 1 965,60000 | 218,40000 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения ( с заменой ветхих сетей) подземные переходы по ул. Е. Артеевой от ж/д 19 до ж/д 21 с. Саранпауль | м/п. | тепло 60вода 60 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 816,00000 | 734,40000 | 81,60000 |  |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения ( с заменой ветхих сетей) по ул. Сосьвинская в п. Сосьва | м/п. | тепло 105вода 105 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | 1500,00000 | 1 350,00000 | 150,00000 |  |
|  | **Итого с/п Саранпауль** | м/п. | тепло 365вода 365 |  |  | **4 500,00000** | **4 050,00000** | **450,00000** |  |